附件1

编号：

第十届中华职业教育创新创业大赛广西区赛

学生赛道项目评审书
（仅供学生赛道使用）

学校名称：广西职业师范学院（学校公章）

项目名称：基于AI错因诊断与学习行为分析的程序设计智能实训平台

团队名称：ZERO团队（4名学生）

项目负责人姓名：叶兴楠

参赛组别：

□ 中职组

□ 高职组

☑ 本科组

填表日期：        年    月    日

说  明

1．请认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。

2．表内项目填写时一律用钢笔、黑色水性笔或打印，不允许涂改，字迹要端正、清楚，表格可根据需要扩展。

3．编号由大赛组委会填写。

4．学籍管理部门签章视为对团队成员情况的确认。项目团队成员不少于3人。

5．参赛项目若涉及发明创造、专利技术、资源等，需提交完整的具有法律效力的所有人书面授权许可书、项目鉴定证书、专利证书等。已完成工商登记注册的创业项目，报名时需提交单位概况、法定代表人情况、股权结构、组织机构代码复印件、已获投资情况等相关证明材料，证明材料附后。

6．本推荐书采用A4纸双面打印、装订。

A．申报项目情况

| 项目基本情况 | 项目名称 | 基于AI错因诊断与学习行为分析的程序设计智能实训平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否注册 | □注册 ☑未注册 |  | 注册时间 |  | / |
|  |  |  |  | 注册资金 |  | / |
|  | 企业名称 | / |  |  |  |  |
|  | 法人代表姓名 | / |  |  |  |  |
|  | 注册所在地 | / |  |  |  |  |
|  | 组织机构代码或工商注册号 |  | / |  |  |  |
|  | 经营范围 | / |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  | 办公电话 |  |
|  | 项目简介 （100字左右） | CodePilot Edu面向C、Java、Python程序设计课程的学生与教师，以评测证据结合错因诊断，组织三级提示、纠错记录与教学反馈。据团队确认，已完成三语言支持，后续将开展课程适配与受控试用。 |  |  |  |  |
|  | 所获投资情况 |  |  |  |  |  |
|  | 所获专利类型 及专利号 |  |  |  |  |  |

B．申报团队情况

| 团队名称 |  | ZERO团队（4名学生） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人情况 | 姓名 | 叶兴楠 |  |  | 性别 | 男 |  | 出生年月 | 2007年12月 |
|  | 所属学校 | 广西职业师范学院 |  |  | 所学专业 |  |  | 软件工程 |  |
|  | 学历 | 本科 |  |  | 学制 |  |  | 4年 |  |
|  | 入学时间 | 2026年 |  |  | 毕业时间 |  |  | 2030年 |  |
|  | 邮箱 | yexiaonanair@outlook.com |  |  |  | 手机号码 |  | 19206725187 |  |
|  | 通讯地址 | 广西南宁市西乡塘区罗文大道17号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队成员情况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 |  |  | 所属学校 |  |  |
|  | 叶兴楠 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 林李想 | 男 | 19 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 黄显涛 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 汪盛淇 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
| 资 格 认 定 | 学籍管理部门 意见 |  | 是否为全日制在校学生。 □是 □否 部门签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

C．证明材料

（学生证学籍内页、如有工商注册请放股权结构、组织机构代码复印件等、涉及参赛团队学生以外的专利证书请放相关授权许可书、项目鉴定证书等）

- 商业计划书

1 执行摘要

项目面向软件工程、物联网工程等工科专业的程序设计课堂，服务范围覆盖C、Java、Python三门语言的基础课程学生及任课教师。课堂练习中，学生遇到编译、运行错误或结果不符时，难以把报错信息转化为具体的检查步骤；教师在有限课时内也难以逐一还原每名学生的修改过程。

CodePilot Edu 围绕“提交—评测—提示—修改—重提—教师查看”组织服务：按所选语言执行编译或解释运行，展示失败依据，再按知识点引导、逻辑定位、修正思路三层递进提供提示，并关联修改记录。教师查看重复失败、提示层级与提交轨迹，据此安排集中讲解或个别辅导。下文按这一教学流程说明产品方案与验收要求。

据团队2026年10月24日确认，平台已完成C、Java、Python三门语言支持。后续计划围绕三语言版本回归、基础题适配和课程受控试用推进，题目覆盖输入输出、分支、循环、数组或序列、函数等知识点。未来约两个月的联调与验证新增现金预算为1800元，上限2000元。

商业路径计划从校内一门课程的服务验证起步，由任课教师确定使用范围，假设院系或课程经费为付费主体。一个课程包对应一个班级、一门课程、一个学期，可选择C、Java或Python；假设收费1500元、交付成本533元。上述金额均为情景测算，用于核算服务边界与成本。

2 课堂需求与目标客户

2.1 课堂中的三个断点

以“依次输出1至10”为例，学生写成 i < 10，程序编译通过，但只输出1至9。学生看到的是“结果不对”，需要自己把输出差异、循环终止条件和变量取值联系起来；教师看到的是一份最终结果，难以知道学生改过几次、卡在哪一层；一个班数十人同时练习时，教师也无法逐一解释。该例为模拟教学案例，不是真实课堂记录。

这些断点并非IDE功能不足造成。IDE能够编写、编译、运行和调试，课程服务需要进一步把报错、失败用例与学习指导组织起来：判断本次失败涉及哪个知识点、应当先给哪一级提示、学生修改后是否理解原因。这一需求贯穿C、Java、Python基础课程。

课堂常见做法是教师集中讲解共性错误，学生课后自行搜索或询问通用AI。集中讲解覆盖共性问题，难以对应个体；通用AI能解释代码，却无法保证与本次测试证据、课程知识点和教师要求一致。项目把三者放进同一条记录，使个别辅导有据可查。

2.2 使用者、决策者与付费主体

表1 角色分工与关注点

| 角色 | 在流程中的任务 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| 学生（使用者） | 读题、提交、按提示修改并重提 | 提示是否看得懂、是否打断练习 |
| 任课教师（决策者） | 选题、设定提示深度、查看记录、安排辅导 | 记录能否支持教学动作、准备成本 |
| 院系或课程负责人（付费主体，假设） | 决定是否纳入课程服务与经费 | 服务边界、验收标准、数据与部署条件 |

注：角色划分为商业模式假设，实际经费归口以课程单位确认结果为准。

本项目按“学生使用、教师决策、院系或课程经费付费”的假设设计服务。学生侧重点是看懂提示并继续练习；教师侧重点是低负担配置课程、查看记录和安排辅导；付费主体重点是交付范围、预算与验收结果。

2.3 三语言课程范围与验证安排

当前服务范围包括C、Java、Python基础练习。课程适配计划围绕输入输出、分支、循环、数组或序列、函数等知识点，按语言分别配置题目、测试用例与错误样例。首轮计划在校内一门课程中组织1名任课教师、5名学生访谈与受控操作观察，记录提示理解、求助路径与提交步骤的操作负担；课程验证范围与平台语言支持范围分别管理。

首轮计划检查三个问题：教师能否提供题目并复核提示；学生能否在提示后说明修改理由；教师能否在一分钟内从记录中定位需要辅导的学生。结果将用于修订题目、提示与查看路径，并决定下一轮课程适配范围。

3 产品与服务流程

产品方案由学生实训界面、语言执行与评测、诊断与提示、过程记录、教师查看五部分组成。学生选择C、Java或Python后提交代码，各语言共用提交记录和教学反馈流程，执行环节按语言差异适配。学生保留编写与修改代码的主动权。

表2 单题闭环与交付标准

| 环节 | 系统输出 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 提交 | 提交编号、代码版本、题目与语言 | 每次提交可追溯，重提不覆盖历史版本 |
| 编译或解释执行、评测 | 编译或解释执行状态、运行状态、用例预期与实际输出 | 按语言区分编译错误、解释执行错误、超时与超限 |
| 证据展示 | 失败用例、差异摘要、涉及知识点 | 事实与推测分栏，推测标注依据 |
| 分层提示 | 第一层知识点引导、第二层逻辑定位、第三层修正思路 | 按请求逐层解锁，默认不给整题答案 |
| 修改重提 | 新旧版本对照、提示层级、重提结果 | 记录修改次数与通过状态 |
| 教师查看 | 班级失败分布、重复错因、单人轨迹 | 按课程授权访问，可导出辅导清单 |

注：产品设计示意；本表为三语言共用流程与验收要求。语言支持进度见第一章。

三层提示的目标不同，避免一次把答案说完。第一层知识点引导，指出应关注的知识点或现象；第二层逻辑定位，引导学生定位到具体语句和变量取值；第三层修正思路，给出局部修改方向与验证方法。

表3 三层提示设计

| 层级 | 目标 | 示例：输出1至10 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 知识点引导 | 指出应关注的知识点或现象 | 检查循环终止条件与输出范围是否一致 |
| 第二层 逻辑定位 | 定位到具体语句与变量取值 | 代入 i=9 和 i=10，判断循环是否继续 |
| 第三层 修正思路 | 给出局部修改方向与验证方法 | 说明应使10进入循环，并用小输入验证 |

注：示例为项目自拟教学案例，用于说明提示层级，不含真实学生数据。

数据方案将实际执行结果与模型解释分开保存：编译、解释执行及测试输出作为诊断依据，错因判断单独标明推测与依据。证据不足时回退原始评测结果；提示只围绕当前题目与本次失败展开。

教师端方案按课程、题目、班级组织查看入口，按连续失败次数筛选，并保留每次提示的层级与时间。计划交付的课程服务包括题目与测试用例配置、提示策略、学期使用报告、问题处理记录和一次教师培训。

按课堂使用方案，学生在原有IDE中完成初稿后，可在页面编辑器提交所选语言的代码。每次提交关联版本，便于对照修改；教师按班级查看错误分布与单人轨迹，选择集中讲解的知识点，并对连续失败的学生安排个别辅导。

4 项目特色与竞品比较

4.1 三项设计

项目特色体现在三个相互衔接的设计环节：把编译或解释执行信息、测试差异、知识点与提示关联，区分事实与推测；按知识点引导、逻辑定位、修正思路逐层提供帮助；将重复失败、修改次数与提示使用汇总为教师可读的辅导线索。三门语言沿用同一记录结构，便于课程分别配置和查看。

三项设计属于应用流程的组合，不涉及原创编译器、自研基础模型或独创算法。项目不以“AI自动判题”作为卖点，而以“失败依据可查、提示有层级、过程可复核”作为交付标准。

4.2 竞品对照

表4 主要竞品与比较重点

| 产品 | 已确认的公开能力 | 本项目的比较重点 |
| --- | --- | --- |
| PTA 拼题A | 自动评测、多题型；人工与智能混合答疑；成绩与答卷分析 | 单门课程中失败依据、提示与重提能否连续呈现 |
| 头歌 EduCoder | 智能评测、大模型助教、代码回溯、课堂统计、本地化部署 | 课程适配工作量与教师查看路径 |
| Moodle CodeRunner | 测试驱动评测、重复提交、可定制反馈；需自建Jobe执行服务 | 与现有Moodle课程的低成本衔接 |
| CodeGrade | 自动评测、可配置AI助手、师生可见对话、LTI集成 | 中文课程场景的题目与提示配置 |
| 通用大模型（ChatGPT学习模式） | 提问引导、逐步解释、学习反馈 | 与课程判题、教师干预链路的结合 |

来源：各产品官方公开资料，2026年10月23日核查；具体三级提示规则公开资料未逐项确认，未确认不等于不支持。

上述产品已具备多项相关能力。本项目的比较重点是C、Java、Python基础题的课程适配、提示顺序与教师可读的纠错过程记录。计划从提示与证据的一致性、学生下一步操作是否明确、教师定位问题时间及课程适配工时四方面开展验证。

4.3 可持续积累的资源

课程验证后，计划持续整理经教师审核的错误样例、分语言测试集、知识点标注规范、提示评审标准与课程适配流程。这些资源将用于提高后续交付的复用程度，并持续核算适配成本。

5 技术方案

技术方案采用Vue 3构建学生与教师页面，Python与FastAPI提供接口服务，SQLite用于MVP阶段的课程、题目、提交、评测与提示记录存储。C语言使用GCC，Java适配编译运行环境，Python适配解释执行环境；三类执行任务统一纳入受限隔离与资源限制方案。模型通过兼容API调用，以本次执行与测试证据组织解释和提示。

表5 模块职责与验收要求

| 模块 | 职责 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 题目、编辑器、提交状态、证据与逐层提示、教师查看 | 提交与题目对应；超时、失败、证据不足均可辨认 |
| 后端 | 请求校验、评测调度、诊断调用、权限控制 | 评测状态与模型状态分离；重复任务不重复计费 |
| 评测服务 | 语言路由、编译或解释执行、用例比对与资源限制 | 三语言分别回归；检查限时、限内存、限进程与断网 |
| 数据存储 | 课程、题目、提交版本、评测与提示记录 | 按角色授权查询；备份与删除流程可执行 |
| 模型服务 | 依据证据生成结构化错因与提示 | 校验输出格式；证据不足时回退原始结果 |

注：模块职责为技术方案，验收要求用于版本回归；三语言支持已完成由团队于2026年10月24日确认。

安全方案要求将评测任务与业务进程分离：采用非特权、断网的隔离环境，限制CPU、内存、进程数和输出大小，任务结束清理临时目录；模型调用设置超时、额度与降级策略。课程试用前计划针对C、Java、Python分别开展异常输入、超时、资源超限与降级回归，保留复测记录。

三语言支持完成后，近期计划按语言整理一组基础题及错误样例，重点回归提交、执行、证据展示、三层提示、修改重提与教师查看之间的衔接。多租户、支付、移动端及大规模题库建设列入后续规划。

MVP部署方案计划采用低并发队列，将前后端服务与受限评测任务分开管理。三语言任务分别记录执行环境、题目、代码版本和结果；接口说明、数据结构与操作步骤随版本归档，以便复现课堂问题并核对资源消耗。

6 商业模式、定价逻辑与市场进入

6.1 付费理由与服务边界

计划按学期提供课程服务，内容包括题目与测试用例配置、提示策略、运行与记录、教师使用报告和问题处理。拟验证的付费理由是帮助教师整理共性错误、依据过程记录安排辅导，并将练习题与错误样例沉淀为课程资产。

服务边界同样明确：不替代教师授课，不提供整题答案，不承诺提分，不承接学校现有教学平台的账号与数据迁移。超出约定人数、题目数量、调用量或支持时长的需求，另行评估。

6.2 收费方式与定价逻辑

拟按课程包计费，一个课程包对应一个班级、一门课程、一个学期，包含约定人数、题量、模型额度、培训与支持工时，可选择C、Java或Python。假设收费1500元/课程包/学期，对应下文533元交付成本及其中9小时服务工时；跨语言课程适配将按实际工作量重新核算。该金额为情景测算。

计划以教师是否持续使用报告安排辅导、学生能否理解提示并说明修改理由、课程适配工时能否随题目复用下降，判断服务续期条件，并据此调整内容与范围。

6.3 市场进入

表6 四阶段市场进入安排

| 阶段 | 主要动作 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 校内课程验证 | 计划在C、Java或Python中选择1门课，组织1名教师、5名学生受控试用 | 教师认可提示质量，流程可完整演示 |
| 课程服务包 | 计划明确人数、题量、支持与调用上限，形成验收清单 | 教师愿意在下一学期继续使用 |
| 院系部署 | 计划提供部署说明、账号与数据边界、维护响应 | 完成一次完整学期交付，支持成本可控 |
| 跨校推广 | 计划以获准公开的课程案例参加教师交流 | 案例可复核，交付可复制 |

初期计划通过任课教师交流与教研室试用接触课程需求，按课程、现有工具、具体问题与下一步动作记录沟通。推广材料将使用获准公开的课程案例，按实际记录区分接触对象、试用对象与付费客户。

7 研发进度 团队分工与后续计划

ZERO团队由4名学生组成，负责人叶兴楠。据团队2026年10月24日确认，已完成C、Java、Python三门语言支持。后续计划围绕版本回归、课程内容适配和受控试用推进，分工按现有投入安排；材料计划于2026年10月25日前提交指导教师审阅。

表7 团队职责与近期交付安排

| 成员 | 主要职责 | 近期交付安排 |
| --- | --- | --- |
| 叶兴楠（负责人） | 需求定义、版本规划、材料统筹、教师沟通、答辩 | 计划维护需求清单、版本记录、审阅材料与沟通记录 |
| 林李想 | 前后端实现、接口集成、评测服务联调 | 计划完成三语言回归、接口联调与问题修订 |
| 汪盛淇 | 材料整理、试用组织、验收记录 | 计划整理试用安排、验收记录与材料校核结果 |
| 黄显涛 | 题目样例、测试记录与演示材料整理，由负责人协调 | 计划配合版本回归与试用记录汇总 |

研发进度按团队确认记录列示；后续计划重点检查三语言运行差异、提示与失败依据的对应关系、重提记录及教师查看路径。每轮修订将关联版本号、题目、预期与实际结果，形成可复现的验收记录。

以下八周为本轮修订后的工作计划，按教师审阅意见安排具体日期。语言支持已纳入当前范围，后续工作依次开展回归、课程适配、受控试用与修订复测。

表8 后续八周工作计划

| 计划周期 | 主要工作 | 计划验收记录 |
| --- | --- | --- |
| 第1—2周 | C、Java、Python版本回归与隔离、异常输入复测 | 各语言题目、环境、预期与实际结果 |
| 第3—4周 | 基础题、测试用例与提示审校，完善教师查看路径 | 分语言题目清单、提示复核与问题记录 |
| 第5—6周 | 计划组织1名教师、5名学生访谈与受控试用 | 授权与访谈记录、提示理解及操作观察 |
| 第7—8周 | 按试用意见修订、复测并归档课程服务范围 | 版本说明、复测结果与课程交付清单 |

8 联调验证预算与课程服务情景测算

8.1 未来两个月新增现金预算

未来约两个月计划开展版本联调与课程验证，假设复用现有电脑、团队自主开发、受控低并发，不采购专用硬件。下表为新增现金预算，与单课程包服务成本分别核算。

表9 联调与课程验证新增现金预算（情景测算，单位：元）

| 用途 | 数量或时长 | 金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型API调试与提示测试 | 2个月 | 400 | 每月200元，含必要重试 |
| 演示与评测计算资源 | 2个月 | 500 | 250元/月×2个月，含数据存储与评测资源 |
| 备份与日志存储 | 2个月 | 100 | 每月50元 |
| 网络与用电增量 | 2个月 | 100 | 每月50元 |
| 访谈、复测材料与交通 | 2轮 | 200 | 每轮100元，按实际记录 |
| 异常复测与资源预留 | 1项 | 500 | 调用、计算或存储超出基础额度 |
| 合计 | — | 1800 | 400+500+100+100+200+500，上限2000 |

注：适用于未来约两个月的预算情景，非实际支出或厂商报价；各项为自设控制额度。

团队开发、题目适配与试用支持属于非现金投入，计划单独登记工时与设备占用。上述1800元是未来两个月联调与验证的新增现金预算；下文533元是每课程包每学期的服务成本假设，两者适用范围分别核算。

8.2 课程服务成本

课程服务情景按一个课程包测算：选择C、Java或Python中的一门课程，假设100名学生、每人10道题、每题平均3次提交，评测量为100×10×3＝3000次；其中40%触发一次模型解释，调用量为3000×40%＝1200次。假设单次调用0.02元、单次评测0.003元，适用于未来一学期的服务成本核算。

表10 单课程包交付成本（情景测算，元/课程包/学期）

| 成本项 | 计算方式 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用 | 1200次×0.02元 | 24 |
| 评测计算 | 3000次×0.003元 | 9 |
| 服务器分摊 | 每学期分摊 | 120 |
| 存储与备份 | 每学期分摊 | 20 |
| 运维 | 2小时×40元 | 80 |
| 教师支持 | 3小时×40元 | 120 |
| 课程适配 | 4小时×40元 | 160 |
| 合计 | 24+9+120+20+80+120+160 | 533 |

注：情景测算，人数、题量、调用比例与单价均为项目自设假设，非实际成本。

假设收费1500元/课程包，单包贡献为1500−533=967元，贡献率64.5%。贡献用于覆盖一次性研发与未分摊费用，不等同于净利润；测算未计入税费、差旅、获客与管理费用。

8.3 收入情景与敏感性

表11 少量课程包的收入情景（情景测算，非订单）

| 课程包数量 | 收费（元） | 成本（元） | 贡献（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 533 | 967 |
| 3 | 4500 | 1599 | 2901 |
| 5 | 7500 | 2665 | 4835 |

注：数量为测算单位，不代表已有订单、收入或盈利；单价为假设收费。

在相同课程规模假设下：收费减半为750元时，贡献为750−533＝217元，贡献率28.9%；评测与模型用量翻倍时，成本为533＋24＋9＝566元，贡献率为（1500−566）÷1500＝62.3%；服务工时由9小时翻倍至18小时时，成本为533＋9×40＝893元，贡献率为（1500−893）÷1500＝40.5%。语言适配与支持工时将单独记录。

8.4 核算方式

试点期间计划逐项登记模型账单、调用量、评测资源、故障重试与支持工时；超时和重试纳入费用核算。后续将按实际语言环境、人数、题量与服务范围重算课程包成本，再与课程单位讨论服务价格。

9 教育价值与风险应对

9.1 教育价值

拟验证的教育价值是帮助学生将报错转化为可解释的学习任务：查看失败依据、按层级获取提示、修改后说明理由。评价计划同时观察单次通过、修改原因解释与相近题迁移；教师侧计划观察能否依据过程记录识别共性知识点与个别辅导对象。

在C、Java、Python课程中，计划分别沉淀题目、测试用例与提示模板，作为同类课程复用的基础。教学试点将记录基线、题目难度、样本量与退出情况，按实际观察结果判断适用范围。

课程建设与团队培养将结合实施过程开展：计划将经教师审核的题目与提示模板整理为课程资源，并以纠错记录支持课程改进。团队将在需求分析、版本回归、隔离执行、试用与课程服务中积累实践记录。

9.2 风险应对

表12 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 需求与付费不足 | 教师试用后不持续使用 | 计划先验证教师选题与提示复核意愿，再确定服务范围 |
| 模型误诊或泄露答案 | 误导学生，削弱练习价值 | 事实与推测分栏、证据不足标未知、默认不给整题答案、教师复核 |
| 评测隔离失效 | 不可信代码影响服务与数据 | 按方案隔离执行并开展三语言安全复测，留存验收记录 |
| 数据与授权边界 | 代码与过程数据被不当使用 | 课程授权、最少数据、角色访问、去标识化；仅发送必要内容 |
| 成本被低估 | 支持工时侵蚀贡献 | 记录工时与调用量、设置服务上限、超量重估 |
| 团队与资源不足 | 里程碑延期 | 按现有分工拆分任务，预留回归与修订时间 |