附件1

编号：

第十届中华职业教育创新创业大赛广西区赛

学生赛道项目评审书
（仅供学生赛道使用）

学校名称：广西职业师范学院

项目名称：基于AI错因诊断与学习行为分析的
程序设计智能实训平台

团队名称：ZERO团队

项目负责人姓名：叶兴楠

参赛组别：

□ 中职组

□ 高职组

☑ 本科组

填表日期：  2026年10月23日

说  明

1．请认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。

2．表内项目填写时一律用钢笔、黑色水性笔或打印，不允许涂改，字迹要端正、清楚，表格可根据需要扩展。

3．编号由大赛组委会填写。

4．学籍管理部门签章视为对团队成员情况的确认。项目团队成员不少于3人。

5．参赛项目若涉及发明创造、专利技术、资源等，需提交完整的具有法律效力的所有人书面授权许可书、项目鉴定证书、专利证书等。已完成工商登记注册的创业项目，报名时需提交单位概况、法定代表人情况、股权结构、组织机构代码复印件、已获投资情况等相关证明材料，证明材料附后。

6．本推荐书采用A4纸双面打印、装订。

A．申报项目情况

| 项目基本情况 | 项目名称 | 基于AI错因诊断与学习行为分析的程序设计智能实训平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否注册 | □注册 ☑未注册 |  | 注册时间 |  |  |
|  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
|  | 企业名称 |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 注册所在地 |  |  |  |  |  |
|  | 组织机构代码或工商注册号 |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  | 办公电话 |  |
|  | 项目简介 （100字左右） | CodePilot Edu面向高校及职业院校C语言初学者，针对错误原因难解释、纠错过程难追踪的问题，以评测证据结合AI辅助解释，提供错因诊断、三级提示与过程记录，帮助学生自主修正。项目处于立项与初步研发验证阶段。 |  |  |  |  |
|  | 所获投资情况 |  |  |  |  |  |
|  | 所获专利类型 及专利号 |  |  |  |  |  |

B．申报团队情况

| 团队名称 |  | ZERO团队 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人情况 | 姓名 | 叶兴楠 |  |  | 性别 | 男 |  | 出生年月 | 2007年12月 |
|  | 所属学校 | 广西职业师范学院 |  |  | 所学专业 |  |  | 软件工程 |  |
|  | 学历 | 本科 |  |  | 学制 |  |  | 4年 |  |
|  | 入学时间 | 2026年 |  |  | 毕业时间 |  |  | 2030年 |  |
|  | 邮箱 | yexiaonanair@outlook.com |  |  |  | 手机号码 |  | 19206725187 |  |
|  | 通讯地址 | 广西南宁市西乡塘区罗文大道17号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队成员情况 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 |  |  | 所属学校 |  |  |
|  | 叶兴楠 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 林李想 | 男 | 19 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 黄显涛 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
|  | 汪盛淇 | 男 | 18 | 本科 |  |  | 广西职业师范学院 |  |  |
| 资 格 认 定 | 学籍管理部门 意见 |  | 是否为全日制在校学生。 □是 □否 部门签章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

C．证明材料

（学生证学籍内页、如有工商注册请放股权结构、组织机构代码复印件等、涉及参赛团队学生以外的专利证书请放相关授权许可书、项目鉴定证书等）

- 商业计划书

1 执行摘要

CodePilot Edu 拟面向高校及职业院校的程序设计初学者，提供以 C 语言基础等课程为起点的智能实训辅助服务。学生提交代码后，平台先通过编译与测试形成客观证据，再给出带有不确定性标记的错因解释和三级提示，并记录学生再次修改、提交及通过的过程。教师据此查看班级常见错误和知识点困难分布。

项目聚焦一个具体的教学任务：帮助学生解释错误并逐步独立修正，同时为教师提供可用于调整教学的过程信息。客户是否存在持续需求、这一流程能否优于现有工具，以及教学单位是否愿意为服务付费，均需通过访谈和课程试点验证。

商业路径拟从校内课程验证开始，形成可复用的题目配置、诊断规则、教学报告和支持流程后，探索课程服务订阅，再逐步拓展院系部署与维护。直接使用者是学生、任课教师和助教，潜在付费决策方是高校、二级学院、课程教学单位及职业教育机构。

表1 项目概况

| 项目 | 当前口径 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于AI错因诊断与学习行为分析的程序设计智能实训平台 |
| 申报主体 | 广西职业师范学院 计算机与信息工程学院 ZERO团队 |
| 参赛方向 | 学生赛道 本科组 |
| 项目阶段 | 立项与初步研发验证阶段；已完成研发程度待证据核实 |
| 组织情况 | 4名学生；负责人叶兴楠；指导教师待确认 |
| 企业与业绩 | 尚未注册企业；没有可核验的收入、投资、客户、知识产权或教学成效材料 |

来源：任务书及负责人补充信息。

当前可交付的立项成果是需求与产品方案、竞品公开资料核查、技术与安全设计、课程单位经济模型和验证计划。源码、运行截图、测试记录与调研样本尚待补充，不据此宣称系统已研发成功或已投入教学。优先争取课程教师参与小规模验证，并以证据支持后续推广。

2 项目背景与行业需求

程序设计基础课要求学生把语言规则、控制流程与运行结果联系起来。以循环边界为例，代码能够编译，并不表示其输出符合题意。学生还需要阅读实际输出、判断边界条件，并解释修改理由。自动评测、教师讲解和 AI 答疑分别提供不同帮助，如何将这些帮助组织进自主纠错过程，是本项目拟验证的教学切入点。

2.1 待验证的教学场景

假设某题要求依次输出1至10，学生使用“i < 10”作为循环终止条件，实际仅输出1至9。平台应先指出测试中缺少10这一可观察结果，再提示学生检查终止条件。只有在代码和执行结果支持时，才将边界条件列为较高可能的错因。该示例为自拟教学案例，不是已有测试记录或真实学生反馈。

学生可能需要的帮助包括理解报错、定位逻辑偏差和避免重复错误。教师可能希望了解哪些知识点反复出错、哪些学生连续多次修改仍未通过，以及提示使用后是否能够完成解释。这些是需求假设，不能据此推断所有院校均存在同样痛点。

2.2 立项的商业问题

现有平台已经覆盖自动评测、AI 教学支持及过程统计中的多项能力。因此，项目成立的前提是能在特定课程中降低教师配置与解释反馈的负担，并形成可被师生理解的纠错流程。若试点无法证明额外价值，应优先改为现有教学工具的辅助模块，或缩小服务范围。

初期不以未经核实的全国学生规模作为可获得市场。可服务市场应先落实到真实课程：任课教师是否愿意参与、课程人数和作业量是多少、现有工具能否对接、教学单位是否有预算和采购路径。上述信息均由后续访谈形成记录。

3 目标客户与需求分析

表2 使用者与采购角色

| 角色 | 具体任务或价值假设 | 待验证问题 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 理解编译错误、测试失败及修改原因 | 现有求助方式；愿意使用几级提示；是否能解释修改 |
| 任课教师与助教 | 定位班级共性困难，安排讲解与辅导 | 现有看作业耗时；报告是否带来实际教学行动 |
| 课程负责人或学院 | 判断课程服务是否值得采用 | 课程预算、验收人、现有合同和集成条件 |
| 学校相关管理部门 | 审核部署、采购与数据使用条件 | 账号、服务器、数据边界及采购手续 |

来源：项目组方案设计。

3.1 最先服务的课程

首选校内一门愿意参与的 C 语言基础课程，覆盖条件判断、for 循环、循环边界、变量变化及基础求和。先用教师认可的少量题目验证流程，避免同时开发完整题库和大型教学管理平台。课程人数和参与意愿尚未确认，财务模型中的100人仅为情景参数。

3.2 调研与采用门槛

计划先访谈8至12名不同学习表现的学生、3至5名任课教师或助教，以及1至2名课程或学院管理人员。样本规模为工作计划，不能外推为总体结论。访谈记录应保留日期、对象角色、授权方式、具体场景和原话摘要，并将“有兴趣”与“愿意持续使用”“具备采购条件”分别统计。

拟重点确认最近一次看不懂的报错、当前常用工具、直接获得答案后的学习行为、教师真正会采取行动的数据，以及预算审批和服务验收条件。若无法找到一名明确愿意提供题目并复核反馈的课程教师，则暂不开展教学试点，先完成需求修正与离线验证。

4 产品与服务方案

产品拟由学生实训界面、独立评测服务、诊断与提示服务、过程数据存储和教师报告组成。学生侧保留编写与修改代码的主动权，教师侧提供汇总信息及可追溯的提交记录。第一阶段只支持完成这一教学闭环所需的功能。

表3 学生纠错与教师反馈流程

| 环节 | 拟输出内容 | 质量边界 |
| --- | --- | --- |
| 提交与评测 | 代码版本、编译状态、实际输出、测试结果 | 评测结果只覆盖已配置测试与资源限制 |
| 证据关联 | 错误位置、差异摘要、可能知识点 | 事实与推测分栏；记录证据编号 |
| 三级提示 | 知识点、逻辑定位、修正思路 | 按请求逐级解锁；初期不输出完整标准答案 |
| 修改与复评 | 修改版本、提示层级、再次提交结果 | 通过后保留解释任务或相近题验证 |
| 教师反馈 | 错误分布、重复错因、提示使用及待关注记录 | 供教师判断，不生成未经验证的能力排名 |

来源：项目组方案设计。

4.1 三级提示示例

围绕“输出1至10”的教学示例，第一层提示关注循环结束条件与输出范围的关系。第二层提示请学生代入 i=9 和 i=10，判断循环是否继续。第三层提示说明应使边界值10进入循环，并要求学生自行调整条件、说明理由和再次提交。系统不把这个示例解释当作所有边界错误的统一答案。

4.2 课程服务交付物

课程服务拟包括题目与知识点配置、允许的提示策略、评测与诊断记录、教师周报、问题工单和学期总结。试点期间由教师确认参考答案、测试用例与反馈适切性。概念界面只能作为设计效果图展示，实际演示必须使用真实运行界面并注明软件版本。

5 核心创新与差异化竞争

本项目的创新定位是教学应用流程和交付方式的组合探索，不涉及原创编译器、基础大模型或已验证的新算法。拟验证的价值集中在三项可观察的设计。

表4 创新设计与验证方法

| 创新方向 | 拟实现的具体设计 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 评测证据驱动的结构化错因诊断 | 关联编译、测试差异、知识点和提示；分别展示确定事实与AI推测 | 教师复核的错因样本；诊断是否引用对应证据；不确定时能否回退 |
| 面向自主纠错的分层提示 | 按知识点、逻辑位置、修正思路逐级给出帮助并记录使用情况 | 学生是否能说明修改原因；重复题与迁移题表现；提示是否泄露答案 |
| 基于纠错过程的教学反馈 | 汇总重复错误、修改次数和提示层级，帮助教师挑选辅导内容 | 教师是否据此安排讲解；报告可读性；备课与查看记录的时间 |

来源：项目组方案设计。

这些设计与成熟产品存在交叉。差异化需要在 C 语言基础题目中体现为教师可配置的证据关联、可复核的提示顺序、易理解的过程报告，以及较低的课程适配负担。当前不能据此宣称功能独有、准确率领先或成本显著低于竞品。

5.1 可持续积累的资源

若验证有效，可持续积累的资源包括经教师审核的错误案例与测试集、知识点标注规范、提示质量评审标准、课程适配流程和真实服务案例。采用已有开源技术或第三方模型时，应核对许可、费用与数据使用条件。尚未取得专利或软件著作权，不将知识产权申请计划写成已有成果。

若现有平台能够以更低的配置成本满足课程需求，项目应转向对接和补充服务。付费理由需要由教学价值与交付质量支撑，单纯接入模型不构成稳固竞争壁垒。

6 技术架构与研发可行性

拟采用 Vue 3 学生与教师页面、Python 3.11/3.12 与 FastAPI 后端、SQLite 数据库、GCC 编译和独立受限评测环境，通过兼容 API 接入模型。该方案用于初期单课程验证，暂不开发复杂多租户、支付会员、移动客户端或大型教学管理系统。

表5 模块职责与研发验收

| 模块 | 职责与数据 | 拟验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 题目、编辑器、提交状态、证据和逐级提示 | 题目与提交对应；超时、失败和提示均可辨认 |
| 后端 | 请求校验、评测调度、诊断调用与访问控制 | 评测与AI状态分开；幂等标识避免重复任务与重复扣平台额度，外部费用据账单记录 |
| 评测服务 | GCC编译、用例运行、结果对比 | 限制时间、CPU、内存、进程、文件与网络；留存运行日志 |
| 数据存储 | 提交版本、结果、证据编号、提示层级和教师汇总 | 按课程授权查询；备份恢复及删除流程可执行 |
| 模型服务 | 在证据约束下返回结构化错因与提示 | 输出格式校验；证据不足标未知；模型失败回退原始评测 |

来源：项目组方案设计。

6.1 不可信代码的执行边界

学生代码不能直接在应用服务器或数据库所在进程中执行。评测工作器拟单独部署，默认禁用外网，以非特权身份运行，采用只读基础文件系统、独立临时目录、资源配额和超时终止，并限制系统调用及进程数。容器与超时参数需要联合配置和验证，不能单凭使用 Docker 宣称安全隔离已经完成。[T01][T02]

6.2 研发可行性的边界

先用教师认可的参考解与错误样例跑通单题闭环，再逐步扩展题库。SQLite 满足初期方案，但并发写入、队列积压和资源隔离仍需实测。当前未提交源码、部署记录或性能数据，技术选型仅表明实施路径，不能替代工程验证。

7 市场分析及竞品比较

竞品能力以实际核查的官方公开页面为依据，页面披露范围与具体版本可能不同。公开资料未确认某项能力，只代表本次证据不足，不能解释为产品不具备该能力。以下比较用于界定切入点，不作为全面评测或性能排名。

表6 主要竞品与细分定位对照

| 产品与目标用户 | 自动评测与AI提示 | 过程记录与教师反馈 | 部署与集成 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTA 拼题A 高校与社会的评测及教学辅助 | 自动评测、多题型；人工与智能混合答疑。具体三级提示规则未确认。[C01] | 成绩、答卷、代码和分析可导出；统一提示事件链未确认。[C01] | 支持本地局域网考试、主站评测；完整私有化与LMS范围未确认。[C01] |
| 头歌 EduCoder 综合实践教学 | 智能评测；大模型问答、导学、审题和诊断。具体三级策略未确认。[C02][C03] | 代码回溯、课堂统计与教学分析；需具体课程试用复核。[C02][C03] | 提供本地化及信创化部署、自定义智能体；实施范围需询价。[C02] |
| Moodle CodeRunner 已有Moodle的编程课程 | 运行测试、重复提交、反馈可定制；所查插件文档未确认内置LLM分层提示。[C04] | Moodle可查看作答尝试、成绩与统计；不等于逐键编辑记录。[C05] | Moodle题型插件；生产环境需独立Jobe执行服务器与运维。[C04] |
| CodeGrade 编程课程学习与评测 | 自动评测；可配置三类AI助手、提示护栏；可关联代码及测试上下文。[C06][C07] | 师生可见AI对话；人工评阅、量规及反馈。与本项目重合度高。[C07][C08] | LTI连接多种LMS，GitHub工作流及API；AI套餐和可用性待确认。[C08][C09] |
| 通用LLM 以ChatGPT学习模式为例 | 支持提问引导和逐步分层讲解；所查资料未确认课程统一判题。[C10] | 支持学习反馈；班级错因报告与教师干预事件链未确认。[C10] | 通用学习体验；课程集成须另评估；不代表所有API开发可能。[C10] |

来源：各产品官方资料[C01]至[C10]，2026年10月23日核查。未确认不等于不支持；头歌部分依据官方页面索引正文，未验证登录后功能。

7.1 可争取的细分空间

项目不尝试替代成熟教学平台，而拟在单门 C 语言基础课中验证：能否把测试差异与提示逐项关联，能否把提示使用和再次修改转成教师可以采取行动的信息，以及能否以少量配置交付。现有平台的账号、题库和课程体系可作为未来集成对象。

8 商业模式与价值交付

表7 拟探索的课程服务模式

| 问题 | 拟定方案 |
| --- | --- |
| 谁使用 | 学生完成实训；教师和助教配置题目、查看反馈 |
| 谁付费 | 具备预算和采购权限的学校、学院、课程单位或教育机构 |
| 为什么付费 | 假设服务能减少反复解释与整理错因的工作，并提供可追溯的过程信息；需教师验证 |
| 交付什么 | 课程环境、基础题目适配、诊断与提示配置、报告、维护和限额支持 |
| 怎样收费 | 先验证课程包或按学期订阅；院系部署、私有化及定制服务另行核价 |

来源：项目组方案设计。

第一阶段以校内非付费验证为主，先确认真实使用意愿与数据条件。第二阶段以课程服务包探索订阅，合同或服务确认书应明确班级规模、题目数量、模型调用限额、支持时长、数据归属、故障处理和验收方式。第三阶段在稳定交付后，再探索院系部署及年度维护。各阶段均为计划。

8.1 采购动力与验收

潜在采购方需要看到可衡量的额外价值：教师是否实际使用报告、是否节约整理反馈的工作时间，以及学生能否解释自己的修改。平台使用次数与题目通过率不能直接等同于教学效果。服务验收拟以环境可用、题目可评测、记录可追溯、报告经教师确认和支持工单闭环为基础。

8.2 服务范围与续费

优先提供标准课程包，避免低价承诺无限调用和无限定制。超出约定人数、题目、调用量或支持时长时重新估价。续费应基于下一学期持续需求、可靠交付与教师认可，而非依赖单次比赛展示。客户是否愿意按拟定价格购买尚未验证。

9 市场进入及推广策略

表8 从校内验证到可重复交付

| 阶段 | 拟开展的行动 | 继续投入的条件 |
| --- | --- | --- |
| 校内需求确认 | 访谈学生与教师，明确课程场景、现有工具和预算路径 | 至少一名课程教师愿意提供题目并复核反馈 |
| 小规模课程验证 | 经授权邀请自愿参与者完成限定题目，记录错误、提示和解释 | 评测与数据边界通过检查；反馈质量达到教师认可 |
| 课程服务包探索 | 固定人数、题目、支持与调用上限，形成验收清单 | 教师愿继续采用，且具备付费或正式合作路径 |
| 院系与跨校推广 | 整理获准公开的案例，通过教师交流或课程合作触达 | 多次交付可复用，客户支持成本与服务质量可控 |

来源：项目组方案设计。

验证阶段优先使用可撤销的小范围服务安排，不以未经确认的校名、学生人数或合作意向书宣传。推广内容围绕真实案例中的错误类型、提示示例与教师行动，展示方法和边界。没有客户授权时，只展示去标识化的自拟案例。

9.1 获客与流失原因的记录

每次教师沟通拟记录来源、课程、既有工具、需求、推进状态和下一步，不把一次交流统计为客户。试点结束询问愿继续使用的原因及停止使用的原因，并将配置耗时、反馈不准、使用门槛和采购周期分别记录。

初期不安排付费广告预算，不开展大规模免费发放。单课程验证的目的在于找出是否值得继续服务的证据。若教师认为现有工具已足够，或者报告不带来教学行动，应调整定位，避免通过扩大用户数量掩盖价值不足。

10 成本结构与财务情景测算

以下为项目组自设参数的单课程、单学期情景测算，既不是供应商报价，也不是实际收入或采购承诺。课程规模假设为100名学生、每人10题、每题平均3次提交，共3000次评测；其中40%触发一次 AI 诊断，共1200次模型调用。暂按一次诊断对应一次调用估计，若分层提示再次调用或发生重试，实际次数及输入输出长度须据实上调。

表9 课程服务交付成本假设

| 成本项 | 假设计算方式 | 金额 元 |
| --- | --- | --- |
| AI模型调用 | 1200次 × 0.02元/次 | 24 |
| 代码评测计算 | 3000次 × 0.003元/次 | 9 |
| 服务器分摊 | 每课程每学期分摊假设 | 120 |
| 存储与备份 | 每课程每学期分摊假设 | 20 |
| 运维劳动 | 2小时 × 40元/小时 | 80 |
| 客户支持劳动 | 3小时 × 40元/小时 | 120 |
| 课程适配劳动 | 4小时 × 40元/小时 | 160 |
| 合计 | 包含上述劳动估值，不含一次性研发 | 533 |

来源：项目组情景假设。劳动虽由学生承担，仍计入经济成本。

课程服务包的假设价格为1500元/学期，暂不作为正式报价。每包贡献额为1500−533=967元，贡献率为967÷1500=64.5%。贡献额用于覆盖一次性研发和未分摊费用，不能称为净利润。模型尚未计入税费、采购差旅、获客、额外管理费用与异常安全事件成本。

10.1 价格与服务工时敏感性

表10 价格与用量敏感性

| 情景 | 收入 元 | 成本 元 | 贡献 元 | 贡献率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准假设 | 1500 | 533 | 967 | 64.5% |
| 价格降至一半 | 750 | 533 | 217 | 28.9% |
| 提交与AI调用均翻倍 | 1500 | 566 | 934 | 62.3% |
| 服务劳动工时翻倍 | 1500 | 893 | 607 | 40.5% |

来源：项目组情景测算。用量翻倍时仅两项调用成本翻倍；服务劳动翻倍时9小时增至18小时，其余条件不变。

一次性研发预算若假设为12000元，在每包贡献967元、其他条件不变且确有成交的条件下，累计约13个同规模课程包才能覆盖该笔预算（13×967=12571元）。这只是预算回收算式，不是企业盈亏平衡预测，更不是订单目标已实现。

基准情景中，运维、客户支持和课程适配共9小时，劳动估值360元，占533元交付成本约67.5%。服务工时翻倍时，贡献率降至40.5%。因此，题目配置能否复用、教师培训是否清晰以及支持是否有边界，比单纯压低模型调用费用更直接影响可持续交付。上述判断由假设模型推导，实际占比须由工时记录验证。

试点拟逐项登记模型账单、Token或调用量、评测资源用量、故障重试和支持工时；发生外部服务超时，也可能已经产生费用。按实际人数、作业量和服务范围重算每包成本后，再讨论是否报价。533元不代表长期可接受的最低售价，1500元也未得到客户意愿或采购条件验证。

11 团队组织与资源条件

ZERO团队由4名学生组成，负责人为叶兴楠。负责人已确认专业为软件工程、班级为26中本软工1班、年级为2026级。其余成员的专业年级、联系方式、具体技能和成果证据尚待核实。下列分工经负责人授权先行拟定，实际执行前由成员共同确认。

表11 拟定团队分工

| 成员 | 拟承担职责 | 拟验收交付物 |
| --- | --- | --- |
| 叶兴楠 项目负责人 | 需求规划、架构统筹、协调、商业计划、教师沟通与答辩 | 需求清单、版本计划、访谈纪要、验收记录和答辩材料 |
| 林李想 | 后端接口、编译评测、安全执行与数据存储 | 可追溯提交接口、隔离配置和评测测试记录 |
| 黄显涛 | 学生实训页面、编辑交互、反馈展示与教师基础界面 | 核心页面、状态反馈与前后端联调记录 |
| 汪盛淇 | 模型接入、提示策略、诊断质量与测试验证 | 结构化诊断规范、提示测试集和质量复核记录 |

来源：项目组方案设计。

11.1 指导与外部资源

指导教师拟配置1至2名，当前姓名、职称和参与确认状态均为【待确认】。需要重点补足程序设计教学评价、安全评测和商业调研指导。未取得授权前，不使用教师姓名或校内平台资源作为已获支持的证明。

11.2 协作机制与执行能力证明

拟建立按周计划、代码评审、缺陷记录和阶段演示机制。需求变动由负责人登记，评测隔离与诊断输出由不同成员交叉检查。团队能力以真实作品、课程实践、提交记录和实际任务完成情况佐证，不为任何成员虚构竞赛荣誉、从业经验或技术水平。

初期预算与设备来源、可用服务器、模型账号及导师支持尚待核实。若资源不足，先完成离线样例验证，不承诺持续在线服务。后续按成员实际能力调整职责，保留任务和交付记录。

12 教育价值与社会效益

学生侧的预期价值是把报错和失败结果转化为可以解释的学习任务。分层提示试图保留分析与修改的空间，鼓励学生说明边界条件、变量变化及输出差异。是否能培养自主纠错，需要通过解释任务、相近新题和延后复测观察，不能以一次通过率代替长期学习成效。

教师侧的预期价值是从实际提交中发现可教学的共性问题。报告应能够支持具体行动，例如针对循环边界安排课堂示例，或对持续多次失败的学生提供人工辅导。重复错误次数和提示层级只是过程线索，不直接贴上能力高低或学习态度标签。

表12 团队培养与教育价值的观察方式

| 培养方向 | 项目中的实际学习任务 | 后续可形成的证据 |
| --- | --- | --- |
| 软件工程与AI应用 | 需求、接口、测试、模型输出校验和迭代 | 代码与评审记录、缺陷闭环、版本演示 |
| 教育场景理解 | 把教师认可的错误与知识点映射为提示 | 经复核题目、提示规范、教师修改意见 |
| 创业与商业调研 | 识别用户和付费方，估算成本，验证价格 | 访谈、成本日志、采购路径和服务验收记录 |
| 协作与项目管理 | 按分工交付并交叉复核 | 任务板、会议纪要和阶段验收 |

来源：项目组方案设计。

社会效益拟体现在可复用的课程纠错实践和更易获得的学习帮助。是否面向更多学校推广，取决于试点效果、使用成本和交付能力。未来可能形成课程适配、教师支持与系统维护等服务岗位，但目前没有实际新增就业人数，也没有经验证的区域推广效果。

13 实施计划与阶段目标

以2026年10月23日为材料基准日，优先按学院提交时点10月25日20:00准备（任务书提供）。本校2026年10月21日通知明确10月29日前推荐、11月2日校赛；区赛通知列10月30日前完成校赛，须由学校核实区赛报送衔接。区赛现场路演不超过5分钟、答辩3分钟，主体讲稿按5分钟以内安排。[S01][O01]

表13 近期与后续里程碑

| 阶段 | 计划工作 | 验收或退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 提交前 至10月25日 | 核校官方版本、补全学籍与导师信息、整理证明、查重、签章和排练 | 字段齐全、事实有依据；未完成项列明；按学院渠道提交 |
| 提交后第1至2周 | 完成访谈、选择题目并建立离线参考集 | 有教师参与意愿；题目、参考解与错误标签经复核 |
| 第3至4周 | 实现编辑、受限评测、结构化诊断、三级提示与记录 | 关键路径可复现；安全和异常处理检查通过 |
| 第5至6周 | 开展经授权的小规模试点并复核提示 | 记录原始数据与教师意见；未满足条件则延后试点 |
| 第7至8周 | 分析使用价值、工时和付费条件，形成服务包 | 教师认可且具备资源和采购路径再讨论付费 |

来源：项目组方案设计。

建议先建立不少于30个经人工标注的错误或正确样例，覆盖编译失败、边界错误、逻辑错误及证据不足等情况。该数量为内部测试目标，不是已有测试成果。资源隔离测试需覆盖超时、内存占用、进程、文件与网络访问；未通过前不开放真实学生代码执行。

每一阶段均需保留版本、测试条件、负责人、原始日志及复核结论。出现关键安全缺陷、持续错误引导或缺少课程合作条件时，先停止对应试点功能并修改方案，不以完成时间表代替质量验收。

14 风险识别及应对

表14 主要风险与应对

| 风险 | 可能影响 | 拟采用的控制与触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求或付费不足 | 用户感兴趣但不持续使用，采购无法推进 | 访谈区分兴趣、试用、付费；未找到课程教师则暂缓扩大研发 |
| AI误诊与答案泄露 | 错误引导学生，削弱自主分析 | 证据引用、结构校验、教师复核、三级提示；不确定时回退原始结果 |
| 评测隔离失效 | 不可信代码影响服务或数据 | 独立工作器、权限与资源限制、安全测试；未验收不开放执行 |
| 数据与授权边界不清 | 代码或学生过程数据被不当使用 | 课程授权、最少数据、访问控制、去标识化；外部模型仅发送必要内容 |
| 交付成本被低估 | 支持与适配工时消耗贡献 | 工时与调用日志、服务上限、超量重估；按实际成本修正定价 |
| 团队与资源不足 | 里程碑延期，维护难以持续 | 小范围闭环、明确责任与备份人员；指导教师及设备先核实 |
| 同类产品迭代 | 差异减少，续费理由不足 | 定期复核竞品；以课程价值验证决定集成、调整或停止 |

来源：项目组方案设计。

诊断结果应保留“证据不足”状态，评测通过也只说明已配置测试通过。提示依赖程度不能直接推断学生能力，教师报告应允许回看具体提交。数据保留周期、访问权限和退出后的删除安排应在试点前由课程单位确认，不能由模型代替学校作出授权判断。

商业风险优先通过验证服务是否值得使用和购买来降低；技术风险优先通过缩小范围、真实测试和人工复核控制。项目尚无经营记录，因此不以乐观收入预测抵消风险。

15 已有成果与后续验证计划

表15 成果与证据状态

| 状态 | 当前可说明的内容 | 证据或补充动作 |
| --- | --- | --- |
| 已完成 本轮材料 | 项目定位、产品与技术方案、竞品公开资料核查、财务假设及申报文本 | 保留本版材料、公开来源及版本记录；属于文案与方案成果 |
| 团队已确认 | ZERO团队及4名成员姓名；负责人专业、班级、年级 | 负责人本次确认；学籍、联系方式与分工执行仍需核实 |
| 开展程度待核实 | 任务书描述为立项与初步研发验证阶段 | 补充现有源码、运行记录和测试条件后再确认研发状态 |
| 计划开展 | 访谈、最小可用闭环、隔离测试、课程试点和付费探索 | 依次通过教师参与、质量与资源条件后执行 |
| 尚无可用佐证 | 实际用户、收入、合同、投资、专利、软著、获奖与教学提升 | 不作为已有成果申报；如实际取得则补原始证据 |

来源：任务书、负责人补充信息及本轮材料产出；未提供不等于已证明不存在。

15.1 技术与教学验证的记录方法

技术验证以编译与测试可复现、诊断引用正确证据、三级提示按规则输出、异常回退和访问权限为核心。教师对错因与提示逐条复核，分别记录正确、部分正确、错误、证据不足和是否泄露答案，不只报告一个模糊的准确率。

教学试点拟记录自愿参与者的提交、提示请求、修改与解释任务，并说明基线、题目难度、样本量和退出情况。可比较使用前后或安排条件相近的对照任务，但小样本结果只支持探索性结论。记录教师查看报告的时间和实际教学动作，作为是否继续服务的重要依据。

付费验证应形成服务范围、报价依据、预算归口和验收意见。未达成采购条件时，明确记录原因。CodePilot Edu 的下一步是拿出可复核的课程证据，逐步检验“让每一次编程错误，都成为一次真正有效的学习”这一项目愿景。

参考资料

项目资料由任务书和负责人补充信息构成。外部资料仅支持相应产品能力、官方规则或技术设计依据。下列网络来源核查日期统一为2026年10月23日，产品能力及商务条件仍应在采购或上线前复核。

[S01] 广西职业师范学院教务处  关于举办第十届中华职业教育创新创业大赛校赛的通知
本校原件见04-资料与佐证内学校RAR及解压文件
2026年10月21日；核对参赛资格、学院推荐、11月2日校赛、3名额和查重不超过15%。

[S02] 广西职业师范学院随校通知发布  本校附件1学生赛道项目评审书及附件2学生赛道评审规则
本校原件见04-资料与佐证内学校RAR及解压文件
本次申报书直接填写原附件1，保留A/B/C/D及学籍签章位置；本科评分25/35/20/20。

[O01] 广西区赛组委会  关于举办第十届中华职业教育创新创业大赛广西区赛的通知 桂统字〔2026〕1号
https://sei.gxufl.edu.cn/info/112386
已核对盖章原件第2至6页；原PDF保存在资料目录。

[O02] 广西区赛组委会  第十届中华职业教育创新创业大赛广西区赛学生赛道评审书及评审规则
https://sei.gxufl.edu.cn/info/112386
原版doc保存在资料目录；本科评分25/35/20/20。

[C01] 杭州百腾教育科技有限公司 / PAT-EDU  PTA 产品介绍
https://www.pat-edu.com/pta.html
产品定位；自动评测与多题型；人工和智能混合答疑；教师可导出成绩、答卷、代码与分析；局域网本地服务器考试并在主站评测。

[C02] 头歌 EduCoder  头歌实践教学平台官网
https://ww.educoder.net/
官网披露大模型问答、导学、审题、诊断；自动化测试反馈；命令操作记录；本地化/信创化部署；自定义智能体。主页面JS渲染，支持内容取自官方URL的搜索索引正文。

[C03] 头歌 EduCoder  头歌教学课堂创建页
https://www.educoder.net/classrooms/new
课堂实验标注在线实操、智能评测、代码回溯；数据统计标注课堂教学成效分析；含编程作业及AI智能体。主页面JS渲染，支持内容取自官方URL的搜索索引正文。

[C04] CodeRunner 维护者 Richard Lobb 等  CodeRunner 作者维护文档
https://trampgeek.github.io/moodle-qtype_coderunner/
执行代码并运行测试；自适应重复提交；按测试得分；结果表与可定制反馈；生产环境需要独立Jobe服务器。

[C05] Moodle  MoodleDocs：Quiz reports
https://docs.moodle.org/en/Quiz_reports
成绩、作答、统计及人工评分报告；可查看全部作答尝试；交互题型可显示首次、最后或全部尝试。

[C06] CodeGrade  CodeGrade：Autograder
https://www.codegrade.com/solutions/autograder
I/O、单元、代码质量与结构测试；量规评分；自动反馈和人工评阅；不采用页面营销性能承诺或价格。

[C07] CodeGrade  CodeGrade Help：AI Assistant
https://help.codegrade.com/setup-assignment/other-features/ai-assistant
三类助手；Learning助手不直接给编码答案；师生查看全部AI对话；可配置内容护栏、上下文和系统提示；帮助页标注Beta。

[C08] CodeGrade  CodeGrade：AI Coding Assistant for CS Courses
https://www.codegrade.com/solutions/ai-assistant
教师按作业选择助手和帮助深度，查看每段对话；可关联学生实际代码；营销页称AI为付费计划附加能力。

[C09] CodeGrade  CodeGrade：LMS Integration for Code Autograding
https://www.codegrade.com/solutions/learning-and-grading-in-one-place
LTI连接Canvas、Blackboard、Moodle、Brightspace等；同步名单、角色、自动及人工成绩；GitHub工作流和REST API。

[C10] OpenAI  OpenAI Help Center：Using study mode in ChatGPT
https://help.openai.com/en/articles/11780217-using-study-mode-in-chatgpt
学习模式支持提问引导、逐步和分层解释、理解检查、作答反馈及上传课程材料；可按设置使用记忆与历史对话。

[T01] Docker Docs  Resource constraints
https://docs.docker.com/engine/containers/resource_constraints/
资源默认不受限，需配置CPU与内存限制。

[T02] Docker Docs  Seccomp security profiles for Docker
https://docs.docker.com/engine/security/seccomp/
系统调用限制与最小权限设计参考。

附录 课程验证与证据管理

以下为计划执行的记录模板和访谈提纲，不是已经开展的调查或实验。

A 学生与教师访谈提纲

学生：请描述最近一次不能理解的C语言错误，当时用了什么工具，是否得到能解释的帮助？如果提示逐级出现，你会在什么情况下请求下一层？

教师：最近一次需要集中讲解的错误是什么？现有平台提供哪些信息，你还需要哪一类提交过程？看到某项统计后，你会采取什么教学行动？

课程单位：谁可决定试点、谁负责部署与验收？已有平台如何接入？预算与采购流程如何？在什么条件下才愿意考虑持续服务？

B 首轮验证记录字段

表16 拟采用的证据记录规范

| 记录类型 | 必须保留的字段 |
| --- | --- |
| 研发与测试 | 版本或提交号、环境、用例、预期与实际结果、原始日志、责任人和复核人 |
| 诊断复核 | 代码与测试证据编号、AI输出、人工错因、判断类别、是否泄露答案和修改意见 |
| 访谈与试点 | 授权、日期、对象角色、题目条件、原始记录、样本与退出情况、局限 |
| 商业验证 | 服务范围、工时、调用费用、沟通状态、价格意见、预算归口及验收条件 |

来源：项目组拟定的验证流程。

C 证据的使用规则

每项对外成果应有唯一证据编号和可回溯原件；公开展示前删除不必要的个人信息并取得相应授权。没有原件或无法复现的内容只列待核实，不以生成的界面、证书、调查结论或测试数字补位。