CodePilot Edu

商业计划书

基于AI错因诊断与学习行为分析的程序设计智能实训平台

第十届中华职业教育创新创业大赛

学生赛道 · 本科组

广西职业师范学院　计算机与信息工程学院

ZERO团队

项目负责人：叶兴楠

2026年10月

指导教师审阅稿

目　　录

1 执行摘要	1

2 需求与目标客户	1

3 产品与服务流程	2

4 项目特色与竞品比较	4

5 技术方案与首期范围	5

6 商业模式、定价逻辑与市场进入	6

7 团队分工与实施计划	7

8 首期预算、课程服务成本与财务测算	8

9 教育价值与风险应对	11

说明：文中表格均标注“模拟示例”“预算”或“情景测算”；金额为项目测算，不构成报价、订单或收入。

1 执行摘要

项目面向软件工程、物联网工程等工科专业的程序设计课堂，服务对象是学习C语言基础课程的学生及其任课教师。课堂练习中，学生遇到编译错误或结果不符时，往往只能看到报错文字或最终答案，难以判断先检查什么；教师在有限课时内也难以逐一还原每名学生的修改过程。

CodePilot Edu 以“提交—评测—提示—修改—重提—教师查看”为主线：学生提交代码后，系统在受限环境中完成编译与测试，展示失败依据，再按知识点引导、逻辑定位、修正思路三层递进给出提示，并记录每次修改；教师端汇总重复失败、提示层级与提交轨迹，用于确定集中讲解或个别辅导的对象。

首期聚焦C语言基础练习，先用一道题打通完整流程，再扩充输入输出、分支、循环、数组与函数等基础题目；Java、Python列入后续扩展。架构采用Vue 3、FastAPI、SQLAlchemy、MySQL、GCC、受限Docker与模型API。项目处于原型开发阶段，首期新增现金预算1800元，上限2000元。

商业路径从校内一门课程的服务验证起步：任课教师决定采用范围，院系或课程经费承担服务费用。收费按课程包测算，一个课程包对应一个班级一个学期，假设价格1500元、交付成本533元；上述数字均为情景测算，需经课程试用与预算沟通后确认。

2 需求与目标客户

2.1 课堂中的三个断点

以“依次输出1至10”为例，学生写成 i < 10，程序编译通过，但只输出1至9。学生看到的是“结果不对”，需要自己把输出差异、循环终止条件和变量取值联系起来；教师看到的是一份最终结果，难以知道学生改过几次、卡在哪一层；一个班数十人同时练习时，教师也无法逐一解释。该例为模拟教学案例，不是真实课堂记录。

这些断点并非IDE功能不足造成。IDE能够编写、编译和调试，缺少的是从报错信息到学习指导之间的一层组织：判断本次失败涉及哪个知识点、应当先给哪一级提示、学生修改后是否真正理解。项目面向的正是这一层教学组织工作。

课堂常见做法是教师集中讲解共性错误，学生课后自行搜索或询问通用AI。集中讲解覆盖共性问题，难以对应个体；通用AI能解释代码，却无法保证与本次测试证据、课程知识点和教师要求一致。项目把三者放进同一条记录，使个别辅导有据可查。

2.2 使用者、决策者与付费主体

表1 角色分工与关注点（模拟示例）

| 角色 | 在流程中的任务 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| 学生（使用者） | 读题、提交、按提示修改并重提 | 提示是否看得懂、是否打断练习 |
| 任课教师（决策者） | 选题、设定提示深度、查看记录、安排辅导 | 记录能否支持教学动作、准备成本 |
| 院系或课程负责人（付费主体，假设） | 决定是否纳入课程服务与经费 | 服务边界、验收标准、数据与部署条件 |

注：角色划分为项目设计假设，付费主体尚未经采购与课程单位确认。

使用者、决策者与付费主体分离，是本项目商业设计的起点：学生不付费，教师决定是否使用，院系决定是否购买。产品因此需要同时满足“学生愿意用”与“教师能验收”两个条件，而不是只提供一项生成式功能。

2.3 首期课程与需求核实

首期选择校内一门C语言基础课程，内容覆盖输入输出、分支、循环、数组和函数。首轮按1名任课教师、5名学生的规模安排访谈与受控操作观察，记录最近一次看不懂的错误、现有求助方式、提示理解偏差以及新增提交步骤的负担。该规模属于验证安排，不作为已完成的调研或教学实验，也不用于推断总体比例。

需求核实设置三个判断点：教师是否愿意提供题目并复核提示；学生能否在提示后说明修改理由；教师能否在一分钟内从记录中定位需要辅导的学生。任一条件不满足，先修订流程，不扩大题目范围。

3 产品与服务流程

系统设计包括学生实训界面、评测服务、诊断与提示服务、过程记录和教师查看五个部分。学生保留编写与修改代码的主动权，系统只提供证据与分级提示，不替代学生完成练习。

表2 单题闭环与交付标准（产品设计）

| 环节 | 系统输出 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 提交 | 提交编号、代码版本、题目与语言 | 每次提交可追溯，重提不覆盖历史版本 |
| 评测 | 编译状态、运行状态、用例预期与实际输出 | 结果来自真实执行；超时与超限单独标注 |
| 证据展示 | 失败用例、差异摘要、涉及知识点 | 事实与推测分栏，推测标注依据 |
| 分层提示 | 第一层知识点引导、第二层逻辑定位、第三层修正思路 | 按请求逐层解锁，默认不给整题答案 |
| 修改重提 | 新旧版本对照、提示层级、重提结果 | 记录修改次数与通过状态 |
| 教师查看 | 班级失败分布、重复错因、单人轨迹 | 按课程授权访问，可导出辅导清单 |

注：流程为产品设计示意，非实际运行截图；各环节以可运行版本验收。

三层提示的目标不同，避免一次把答案说完。第一层知识点引导，指出应关注的知识点或现象；第二层逻辑定位，引导学生定位到具体语句和变量取值；第三层修正思路，给出局部修改方向与验证方法。

表3 三层提示设计（模拟示例）

| 层级 | 目标 | 示例：输出1至10 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 知识点引导 | 指出应关注的知识点或现象 | 检查循环终止条件与输出范围是否一致 |
| 第二层 逻辑定位 | 定位到具体语句与变量取值 | 代入 i=9 和 i=10，判断循环是否继续 |
| 第三层 修正思路 | 给出局部修改方向与验证方法 | 说明应使10进入循环，并用小输入验证 |

注：示例为项目自拟教学案例，用于说明提示层级，不含真实学生数据。

实际评测结果与模型解释分开保存：编译与测试结果属于确定事实，错因判断属于推测，界面分别展示；证据不足时标注“无法判断”，回退到原始评测结果。提示只针对当前题目与本次失败依据，不跨题推断学生能力。

教师端提供课程、题目、班级三个层级的查看入口，支持按连续失败次数筛选，保留每次提示的层级与时间。课程服务交付物包括题目与测试用例配置、提示策略设置、学期使用报告、问题处理记录和一次教师培训。

课堂使用时，学生在原有IDE完成初稿后可粘贴或上传至系统，也可直接在页面编辑器中编写。每次提交生成编号，便于对照前后版本；教师在一节课结束时查看本班失败分布，选择下一节课集中讲解的知识点；连续三次未通过的学生，其使用过的提示层级保留在记录中，供课后个别辅导。

4 项目特色与竞品比较

4.1 三项设计

一是评测证据驱动的结构化诊断，把编译信息、测试差异、知识点与提示逐项关联，输出中区分事实与推测。二是面向自主纠错的分层提示，按知识点引导、逻辑定位、修正思路逐级给出帮助，并记录使用情况。三是基于纠错过程的教学反馈，把重复失败、修改次数与提示层级汇总为教师可执行的辅导线索。

三项设计属于应用流程的组合，不涉及原创编译器、自研基础模型或独创算法。项目不以“AI自动判题”作为卖点，而以“失败依据可查、提示有层级、过程可复核”作为交付标准。

4.2 竞品对照

表4 主要竞品与比较重点（公开资料核查）

| 产品 | 已确认的公开能力 | 本项目的比较重点 |
| --- | --- | --- |
| PTA 拼题A | 自动评测、多题型；人工与智能混合答疑；成绩与答卷分析 | 单门课程中失败依据、提示与重提能否连续呈现 |
| 头歌 EduCoder | 智能评测、大模型助教、代码回溯、课堂统计、本地化部署 | 课程适配工作量与教师查看路径 |
| Moodle CodeRunner | 测试驱动评测、重复提交、可定制反馈；需自建Jobe执行服务 | 与现有Moodle课程的低成本衔接 |
| CodeGrade | 自动评测、可配置AI助手、师生可见对话、LTI集成 | 中文课程场景的题目与提示配置 |
| 通用大模型（ChatGPT学习模式） | 提问引导、逐步解释、学习反馈 | 与课程判题、教师干预链路的结合 |

来源：各产品官方公开资料，2026年10月23日核查；具体三级提示规则公开资料未逐项确认，未确认不等于不支持。

上述产品已具备多项相关能力。项目不宣称功能独有或效果领先，差异点集中在C语言基础题的题目配置、提示顺序和教师可读的过程记录。比较指标为提示与证据的一致性、学生下一步操作是否明确、教师定位问题所需时间以及课程适配工时。

4.3 可持续积累的资源

若验证有效，可积累的资源包括经教师审核的错误样例与测试集、知识点标注规范、提示质量评审标准和课程适配流程。这些资源决定后续交付成本能否下降，也是与通用工具形成差别的实际基础。

5 技术方案与首期范围

系统采用Vue 3实现学生与教师页面，Python与FastAPI提供接口服务，SQLAlchemy访问MySQL，存储课程、题目、提交、评测、提示与查看记录；C语言评测采用GCC，在受限Docker环境中执行；模型能力通过兼容API接入，在评测证据约束下生成解释与提示。

表5 模块职责与首期验收条件（技术设计）

| 模块 | 职责 | 首期验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 题目、编辑器、提交状态、证据与逐层提示、教师查看 | 提交与题目对应；超时、失败、证据不足均可辨认 |
| 后端 | 请求校验、评测调度、诊断调用、权限控制 | 评测状态与模型状态分离；重复任务不重复计费 |
| 评测服务 | 编译、用例运行、结果比对、资源限制 | 限时、限内存、限进程、禁外网、独立临时目录 |
| 数据存储 | 课程、题目、提交版本、评测与提示记录 | 按角色授权查询；备份与删除流程可执行 |
| 模型服务 | 依据证据生成结构化错因与提示 | 输出格式校验；证据不足标未知；失败回退原始结果 |

注：技术设计与验收条件，用于说明实施范围，不作为已完成功能清单。

安全边界按“不可信代码不在业务进程中执行”设计：评测工作器独立部署，非特权运行，默认断网，限制CPU、内存、进程数与输出大小，任务结束清理临时目录；模型调用设置超时、额度与降级。相关参数需联合调试并通过安全复测后，才开放真实学生代码提交。

首期范围是一道题的完整闭环加一组基础题，完成提交、评测、证据展示、三层提示、修改重提与教师查看；题目覆盖输入输出、分支、循环、数组和函数。多租户、支付、移动端与大规模题库不列入首期，Java、Python评测适配列入后续扩展。

部署上，前端、后端、评测工作器与MySQL分列运行，原型阶段采用单机多容器与低并发队列。接口说明、数据库结构与部署步骤随版本更新；评测记录与业务数据分开存放，提交记录保留版本号与时间，便于复现问题。

6 商业模式、定价逻辑与市场进入

6.1 付费理由与服务边界

采购方购买的不是一项生成式功能，而是一学期的课程服务：题目与测试用例配置、提示策略设置、评测与记录运行、教师使用报告和问题处理。付费理由有三条：减少教师整理错误与重复解释的时间；让辅导对象从凭印象变为有记录；把课程练习沉淀为可复用的题目与案例资产。

服务边界同样明确：不替代教师授课，不提供整题答案，不承诺提分，不承接学校现有教学平台的账号与数据迁移。超出约定人数、题目数量、调用量或支持时长的需求，另行评估。

6.2 收费方式与定价逻辑

收费以课程包为单位，一个课程包对应一个班级、一门课程、一个学期，包含约定人数、题目数量、模型调用额度、教师培训与支持工时。假设价格为1500元/课程包/学期，依据是单包交付成本533元与约9小时的教师支持投入。该价格仅为测算情景，不构成报价，也未取得采购确认。

续费取决于三项可验收结果：教师实际使用报告并据此安排辅导；提示被学生理解并转化为修改；课程适配工时随题目复用而下降。三项均未达成时，应调整服务内容，而不是依靠扩大用户数量。

6.3 市场进入

表6 四阶段市场进入安排（计划）

| 阶段 | 主要动作 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 校内课程验证 | 1门C语言课、1名教师、5名学生受控试用 | 教师认可提示质量，流程可完整演示 |
| 课程服务包 | 固定人数、题目、支持与调用上限，形成验收清单 | 教师愿意在下一学期继续使用 |
| 院系部署 | 提供部署说明、账号与数据边界、维护响应 | 完成一次完整学期交付，支持成本可控 |
| 跨校推广 | 以获准公开的课程案例参加教师交流 | 案例可复核，交付可复制 |

注：阶段安排为计划，未签约客户、未产生收入；试用规模为验证安排。

推广不使用未经确认的学校名称、学生人数或合作意向，初期不投放付费广告，获客依靠任课教师之间的课程交流与教研室试用。每次教师沟通记录课程、现有工具、需求与下一步，不把一次交流统计为客户。

7 团队分工与实施计划

ZERO团队由4名学生组成，负责人叶兴楠。近期分工按现有投入安排，优先保证一条完整流程可交付，不按四人同时独立承担前端、后端与模型工作的产能估算排期。本轮材料于2026年10月25日前提交指导教师审阅。

表7 团队近期分工

| 成员 | 主要职责 | 当前交付 |
| --- | --- | --- |
| 叶兴楠（负责人） | 需求定义、版本规划、材料统筹、教师沟通、答辩 | 需求清单、里程碑、两份材料、沟通记录 |
| 林李想 | 前后端实现、接口集成、评测服务联调 | 可运行的单题闭环与接口说明 |
| 汪盛淇 | 材料整理、试用组织、验收记录 | 试用记录、验收清单、材料校核 |
| 黄显涛 | 团队成员，结合到岗情况参与题目与试用记录整理 | 不承担关键路径交付，任务由负责人协调 |

注：分工按负责人确认的近期投入安排；指导教师姓名与职称待确认。

指导教师1—2名，姓名与职称待确认，指导重点为程序设计教学评价、评测安全与商业调研。团队按周设置任务与演示，接口与提示输出由不同成员交叉检查，需求变更由负责人登记。

表8 实施计划与当前进度

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 状态与交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料与方案 | 2026年10月23日—25日 | 需求与产品方案、商业计划、预算与测算 | 已完成本轮材料，提交指导教师审阅 |
| 第一阶段 | 审阅意见确认后第1—2周 | 单题闭环：提交、评测、证据、三层提示、记录 | 计划；可演示原型与接口说明 |
| 第二阶段 | 第3—4周 | 教师查看、基础题库、部署说明、安全复测 | 计划；验收清单与复测记录 |
| 第三阶段 | 第5—6周 | 1名教师、5名学生试用与修订 | 计划；试用记录与问题清单 |
| 第四阶段 | 第7—8周 | 复测、课程服务包草案、费用核算 | 计划；复测报告与成本表 |

注：时间为计划安排，已完成项限本轮材料；研发进度以可运行版本与测试记录为准。

本轮材料未附源码与测试记录，功能与架构按实施方案表述，不将设计目标写成已完成成果。进度受阻时，先压缩题目数量与页面细节，保留评测安全、过程记录与教师查看。

质量保证以可复现为准：每次演示保留版本号、测试题目、预期与实际结果；接口变更同步更新说明；提示输出由另一名成员按证据逐条核对，教师确认后再进入试用。

8 首期预算、课程服务成本与财务测算

8.1 原型期现金预算

原型期按审阅意见确认后约两个月安排，复用现有电脑，团队自主开发，受控低并发，不采购专用硬件。以下为新增现金预算，与课程服务成本分列，不合并为一项总成本。

表9 原型期新增现金预算（预算，单位：元）

| 用途 | 数量或时长 | 金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型API调试与提示测试 | 2个月 | 400 | 每月200元，含必要重试 |
| 演示与评测计算资源 | 2个月 | 500 | 每月250元，含MySQL与评测 |
| 备份与日志存储 | 2个月 | 100 | 每月50元 |
| 网络与用电增量 | 2个月 | 100 | 每月50元 |
| 访谈、复测材料与交通 | 2轮 | 200 | 每轮100元，按实际记录 |
| 异常复测与资源预留 | 1项 | 500 | 调用、计算或存储超出基础额度 |
| 合计 | — | 1800 | 400+500+100+100+200+500，上限2000 |

注：预算额度，非实际支出、厂商报价或课程服务成本。

团队开发、题目适配与试用支持属于非现金投入，单独登记工时与设备占用，不视为零成本。该预算是一次性原型投入，下文533元是每交付一个课程包发生的服务成本，两者口径不同。

8.2 课程服务成本

课程服务成本按一个课程包测算：100名学生、每人10道题、每题平均3次提交，共3000次评测；其中40%的提交触发一次模型解释，共1200次调用。单次调用按0.02元、单次评测按0.003元计。

表10 单课程包交付成本（情景测算，元/课程包/学期）

| 成本项 | 计算方式 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 模型调用 | 1200次×0.02元 | 24 |
| 评测计算 | 3000次×0.003元 | 9 |
| 服务器分摊 | 每学期分摊 | 120 |
| 存储与备份 | 每学期分摊 | 20 |
| 运维 | 2小时×40元 | 80 |
| 教师支持 | 3小时×40元 | 120 |
| 课程适配 | 4小时×40元 | 160 |
| 合计 | 24+9+120+20+80+120+160 | 533 |

注：情景测算，人数、题量、调用比例与单价均为项目自设假设，非实际成本。

假设收费1500元/课程包，单包贡献为1500−533=967元，贡献率64.5%。贡献用于覆盖一次性研发与未分摊费用，不等同于净利润；测算未计入税费、差旅、获客与管理费用。

8.3 收入情景与敏感性

表11 少量课程包的收入情景（情景测算，非订单）

| 课程包数量 | 收费（元） | 成本（元） | 贡献（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 533 | 967 |
| 3 | 4500 | 1599 | 2901 |
| 5 | 7500 | 2665 | 4835 |

注：数量为测算单位，不代表已有订单、收入或盈利；单价为假设收费。

敏感性方面：价格减半时单包贡献217元、贡献率28.9%；提交与调用翻倍时成本566元、贡献率62.3%；服务工时翻倍至18小时时成本893元、贡献率40.5%。工时是最敏感的变量，题目能否复用、教师培训是否清晰，直接决定服务能否持续。

8.4 核算方式

试点期间逐项登记模型账单、调用量、评测资源用量、故障重试与支持工时；发生超时或重试也可能产生费用。按实际人数、作业量与服务范围重算每包成本后，再讨论是否报价。533元不是最低售价，1500元亦未取得客户确认。

9 教育价值与风险应对

9.1 教育价值

学生侧的价值是把报错转化为可解释的学习任务：看到失败依据，按层级获得提示，修改后说明理由。评价不只看单次通过率，更看学生能否解释修改原因、能否在相近题目中迁移。教师侧的价值是把课堂辅导建立在记录上：哪些知识点反复失败、哪些学生连续多次未通过、哪些提示被反复请求。

对职业院校而言，该流程可复制到其他程序设计课程：题目、测试用例与提示模板可沉淀为课程资产，新教师接手时能直接使用。项目当前不提供教学成效数据；试点按基线、题目难度、样本量与退出情况记录，小样本结果只作探索性结论。

课程建设与团队培养是两项直接收益：一套题目与提示模板可在同类课程间复用，减少重复备课；纠错记录可作为课程改进依据。团队在开发、试用与材料整理中积累需求分析、评测安全与课程服务的实践经验，可迁移到后续课程与项目。

9.2 风险应对

表12 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 需求与付费不足 | 教师试用后不持续使用 | 先验证教师是否提供题目并复核提示；未达成不扩大开发 |
| 模型误诊或泄露答案 | 误导学生，削弱练习价值 | 事实与推测分栏、证据不足标未知、默认不给整题答案、教师复核 |
| 评测隔离失效 | 不可信代码影响服务与数据 | 独立工作器、断网、资源限制、安全复测；未通过不开放提交 |
| 数据与授权边界 | 代码与过程数据被不当使用 | 课程授权、最少数据、角色访问、去标识化；仅发送必要内容 |
| 成本被低估 | 支持工时侵蚀贡献 | 记录工时与调用量、设置服务上限、超量重估 |
| 团队与资源不足 | 里程碑延期 | 关键路径集中于两人，任务可拆分；指导教师与资源先行确认 |

注：风险应对为项目设计安排，需在试点中检验。

9.3 下一步

近期三项工作：完成指导教师审阅后的方案修订；用一道题跑通闭环并留存测试记录；落实1名教师、5名学生的试用安排。三项完成后，再讨论课程服务包的价格与范围。项目以“让每一次编程错误都成为一次有效的学习”为目标，交付标准是可复核的课程证据。